ZTW

Harmonogram prac

02.03.2018

Dokumentacja przedwykonawcza:

* przedstawienie problemu, celu i użytkowników
* wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne, technologie
* diagram przypadków użycia, ERD, harmonogram prac

09.03.2018

Wstępny obraz aplikacji webowej

* prototyp interfejsu
* uzupełnienie dokumentacji o diagram aktywności
* weryfikacja i uzupełnienie dokumentacji przedwykonawczej

16.03.2018

Opracowanie bazy danych:

* weryfikacja modelu danych
* opracowanie bazy danych
* wprowadzenie danych testowych

23.03.2018

Implementacja Gość I:

* połączenie z bazą danych
* sformułowanie pierwszych zapytań do BD
* pierwsze testy poprawnego działania modelu BD
* budowa pierwszych stron
* implementacja interaktywnego Menu.

06.04.2018

Implementacja Gość II:

* rozbudowa systemu
* implementacja systemu autoryzacji
* dodanie możliwości otwarcia rachunku, składania zamówień

13.04.2018

Implementacja Gość III:

* ukończenie systemu składania zamówień (wybór akcji, otwarcie rachunku, składanie zamówień, anulowanie zamówienia, zamykanie rachunku )

29.04.2018

Implementacja Pracownik I:

* panel logowania
* zbudowanie modelu sal
* podpięcie zaimplementowanego już systemu składania zamówień
* dodanie podglądu zamówień, potwierdzenia opłaty za rachunek

27.04.2018

Implementacja Pracownik II:

* ukończenie i wprowadzenie poprawek dotychczasowego systemu

11.05.2018

Implementacja Ogólna I:

* dodanie wybranych funkcjonalności w celu uzupełnienia minimalnego zakresu projektu

18.05.2018

Implementacja Ogólna II:

* wykonanie poprawek poszczególnych usług
* uzupełnienie brakujących funkcjonalności
* uzgodnienie końcowych poprawek i zakresu

25.05.2018

Wstępne oddanie projektu:

* dokonanie poprawek
* uzgodnienie końcowego wyglądu aplikacji

08.06.2018

Dokumentacja projektu:

* wykonanie poprawek poszczególnych usług
* opracowanie wstępnej dokumentacji projektu
* konsultacja
* wstępna dokumentacja projektu

15.06.2018

Finalne oddanie projektu.